

                                                                                            Договор участия
в долевом строительстве № Щ-_____

 г. Екатеринбург		                                                                                                                                       _________ 2026 г.


Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «СК СОЮЗ»
(ООО СЗ «СК СОЮЗ»), именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице директора Енина Ильи Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________, именуемый в дальнейшем «Дольщик/Участник долевого строительства» с другой стороны, вместе именуемые как «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок обеспечить строительство объекта
«Три  секции переменной этажности многоэтажного 10-секционного жилого дома с  нежилыми помещениями на первых этажах (№ 1 по ПЗУ) и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ); пристроенный подземный паркинг в осях 18-19/К-П (№ 4,5 по ПЗУ)-3 этап строительства» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, расположенный на земельном участке общей площадью 36169,00 кв.м. с кадастровым номером 66:41:0000000:395
(далее именуемый – Объект) и после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в соответствии
с действующим законодательством передать Дольщику в _______ собственность жилое помещение: 
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 далее именуемое по тексту Договора как «Объект долевого строительства».
Общая площадь жилого помещения и площади (соответственно, при их наличии) лоджии, балкона, террасы, указана в Проектной декларации, опубликованной в соответствии с требованиями действующего законодательства на сайте  https://наш.дом.рф.
1.2. Основные характеристики Объекта:
- общая площадь Объекта (МКД/ подземный паркинг) – 22815,99/8588,3 кв.м.
- общая площадь жилых и нежилых помещений - 15869,8 кв.м.
- материал перекрытий – монолитные железобетонные 
- сейсмостойкость – 6 баллов
- класс энергоэффективности – В
Схема расположения Объекта долевого строительства на этаже, с указанием проектных характеристик объекта содержится в Приложении №1 к настоящему договору.
Характеристика (планировка) Объекта долевого строительства, с указанием количества комнат, общей и жилой площади и иных характеристик жилого помещения, подлежащего передаче Дольщику, содержится в Приложении №2
к Договору.
Уровень отделки и основные характеристики мест общего пользования, описание инженерных сетей, основные характеристики Объекта указаны в Приложении №3 к Договору.
Указанный в настоящем пункте Договора адрес Объекта является строительным адресом Объекта, которому после завершения строительства будет присвоен милицейский адрес, то же касается номера Объекта долевого строительства.
Стороны согласовали, что общая проектная площадь Объекта долевого строительства, указанная в п.1.1. Договора, в том числе и площади отдельных помещений, расположенных в Объекте долевого строительства, являются проектными (ориентировочными) и могут измениться на момент окончания строительства Объекта, как в большую, так и в меньшую сторону. 
Окончательная площадь Объекта долевого строительства (в т.ч. площади отдельных помещений) определяется согласно данных документа, выданного по результатам замеров БТИ, проведенных при вводе Объекта недвижимости в эксплуатацию.
1.3. Застройщик гарантирует, что он имеет право на привлечение денежных средств граждан для строительства Объекта в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ), что подтверждается:
- договором аренды земельного участка № 5-1380 от 27.02.2007, заключенным с Администрацией города Екатеринбурга. Кадастровый номер земельного участка 66:41:00000000:395.
- разрешением на строительство № 66-41-38-2026 от 16.02.2026 со сроком действия до 01.09.2028. 
- проектной декларацией № 66-0001842 от 18.06.2026 (далее – проектная декларация), размещенной на сайте: https://наш.дом.рф.
Застройщик вправе вносить изменения в проектную декларацию в соответствии с действующим законодательством.
Коммерческое обозначение строящегося объекта указано в проектной декларации и обозначается,
как ЖК «Щербакова 20».
1.4. Застройщик осуществляет организацию строительства Объекта путем проведения комплекса мероприятий
по правовому, техническому, организационному и финансовому обеспечению строительства.
1.5. Застройщик подтверждает, что наделен правом на привлечение Дольщика(ов) к участию в финансировании строительства Объекта на основании указанных в п. 1.3. Договора документов. Застройщик также гарантирует, что им
не заключено и не будет, в период действия Договора, заключено договоров (соглашений) с иными лицами, предусматривающих их право на получение от Застройщика Объекта долевого строительства. 
Застройщик информирует, что передаваемый Дольщику Объект долевого строительства на момент заключения настоящего договора не принадлежит третьим лицам, не отчужден, в споре, под запретом (арестом) не состоит.
Дольщик путем подписания Договора выражает свое согласие на передачу земельного участка, на котором осуществляется строительство объекта долевого строительства в залог уполномоченному банку, предоставившему целевой кредит на строительство объекта/иных очередей/объектов недвижимости.
1.6. Объект долевого строительства передается Дольщику без отделки, в состоянии, определенном в
 Приложении №3 к Договору (Уровень отделки Помещения).
Отделка помещений общего пользования жилой части, встроенно-пристроенной подземной автостоянки, пристроенного подземного паркинга– соответственно назначению помещений.
1.7. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 3 этапа строительства Объекта: – III квартал 2028 года. 
Срок передачи Объекта долевого строительства - не позднее IV квартал 2028 года при условии надлежащего выполнения Дольщиком своих обязательств по Договору.
Вводом в эксплуатацию Стороны договорились считать Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию.
1.8. В случае, если строительство (создание) Объекта не может быть завершено в предусмотренный Договором срок, Застройщик не позднее чем за 2 (два) месяца до истечения указанного срока обязан направить Дольщику соответствующую информацию и предложение об изменении Договора. 
Изменение предусмотренного Договором срока передачи Застройщиком Объекта долевого строительства Дольщику осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 
1.9. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания акта приема-передачи Объекта долевого строительства или иного документа о передаче Объекта долевого строительства. 
При этом акт приема-передачи Объекта долевого строительства подписывается в 3 (трех) экземплярах: один
из которых остается у Застройщика, два передается Дольщику. 
Обязательства Дольщика считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме цены Договора в соответствии с п. 5.1. Договора и подписания акта приема-передачи Объекта долевого строительства.
1.10. Дольщик, путем подписания Договора подтверждает, что ознакомился с проектной документацией и проектной декларацией Объекта до подписания Договора. 
Дольщик подтверждает, что до заключения Договора получил всю необходимую, полную и удовлетворяющую его информацию, включая, но не ограничиваясь:
· о наименовании, адресе и режиме работы Застройщика;
· о полном объеме своих прав и обязанностей по Договору;
· об Объекте, в котором расположен Объект долевого строительства; 
· о характеристиках Объекта долевого строительства;
· об установленном действующим законодательством порядке государственной регистрации Договора и права требования Дольщика на Объект долевого строительства;
· о моменте возникновения права собственности Дольщика на Объект долевого строительства и на долю в общем имуществе Объекта;
· о правовых основаниях строительства Объекта (п.1.3. Договора);
· о переходе на Дольщика бремени содержания Объекта долевого строительства и доли в общем имуществе Объекта. 
1.11. Стороны допускают возможность корректировки Застройщиком проектно-сметной документации, не затрагивающей конструктивных элементов Объекта долевого строительства, без уведомления Дольщика. 
В случае, если корректировка проектно-сметной документации затрагивает конструктивные элементы Объекта долевого строительства, Застройщик обязуется известить Дольщика письменно, в том числе посредством размещения на сайте ЕИЖС.
1.12.Подписанием Договора Дольщик считается уведомленным, а также дает согласие на строительство на Земельном участке объектов, относящихся к другим очередям строительства и иных объектов недвижимости, а также  в соответствии с п.4 ст.11.2 Земельного кодекса РФ дает согласие на образование и межевание в связи с таким строительством новых земельных участков: на раздел, объединение, перераспределение земельных участков или выдел земельных участков, необходимых для размещения объектов долевого строительства, относящихся к другим очередям строительства и других объектов недвижимости, формирование частей земельного участка и последующим оформлением земельных участков/прав на вновь образованные земельные участки в залог Кредитору.

2. Обязанности Застройщика
2.1. Обеспечить строительство Объекта своими силами и (или) с привлечением других лиц в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами и иными обязательными требованиями.
2.2. После получения в установленном порядке разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию передать Дольщику Объект долевого строительства по акту приема-передачи.
Обязанность Застройщика по передаче Объекта долевого строительства возникает только после выполнения Дольщиком своих обязательств по оплате цены Договора, согласно раздела 5 Договора. 
2.3. По требованию Дольщика информировать его о ходе строительства Объекта.
2.4. Передать Дольщику Объект долевого строительства не позднее срока, предусмотренного п.1.7 Договора, после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 
Застройщик обязан передать Дольщику инструкцию по эксплуатации Объекта долевого строительства, содержащую необходимую и достоверную информацию о правилах и об условиях эффективного и безопасного его использования, о сроке службы Объекта долевого строительства и входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий. 
2.5. Застройщик вправе в любое время, без согласования с Дольщиком, передать все свои права и обязанности или часть своих прав и обязанностей на земельный участок, согласно документам, указанным в п.1.2.  Договора, третьим лицам.
2.6. После получения в установленном порядке разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в обозначенный срок передать оригинал или нотариально удостоверенную копию данного разрешения в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав собственности участников долевого строительства на объекты долевого строительства.
3.Обязанности Дольщика
3.1. Дольщик обязуется:
3.1.1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства по оплате Объекта долевого строительства в соответствии с разделом 5 «Цена и порядок расчетов по договору» Договора.
3.1.2. До момента регистрации права собственности на Объект долевого строительства не производить в нем какие-либо перепланировки или переоборудования, в том числе замену строительных конструкций, санприборов, отопительных и электроприборов, замену трубопроводов и электропроводки, изменять проектное направление открывания входных дверей, устанавливать наружные блоки кондиционеров и телеантенн на фасаде и на кровле здания и т.д.
3.1.3. В случае нарушения Дольщиком обязательств, предусмотренных п. 3.1.2 Договора, Дольщик оплачивает стоимость восстановительных работ и уплачивают штраф в размере 50 (пятидесяти) % от стоимости этих работ в течение 1 (одного) месяца с момента получения соответствующего требования. 
При этом согласие Дольщика на проведение Застройщиком восстановительных работ не требуется. 
3.1.4. Совершить действия, связанные с приемкой Объекта долевого строительства и подписанием акта приема-передачи, в сроки и в порядке согласно п.п.4.5. – 4.7. Договора.
3.1.5. С момента подписания акта приема-передачи Объекта долевого строительства, а также составления одностороннего документа о передаче Объекта долевого строительства в том случае, когда составление такого документа предусмотрено Договором и действующим законодательством, в полном объеме нести расходы по содержанию и обслуживанию Объекта долевого строительства и общего имущества Объекта, оплачивать коммунальные услуги.
3.1.6. Не создавать обстоятельств, препятствующих или затрудняющих своевременное окончание строительства, проведения замеров Специализированной организацией (БТИ) и ввод Объекта в эксплуатацию.
3.2. Дольщик не вправе посещать строящийся Объект без представителя со стороны Застройщика, ответственного за безопасное ведение работ, и без средств индивидуальной защиты. 
В противном случае Застройщик не несет ответственность за безопасность Дольщика.
3.3. До приемки Объекта долевого строительства компенсировать Застройщику расходы по содержанию Объекта долевого строительства, понесенные Застройщиком в случае нарушения Дольщиком установленного Договором срока приемки Объекта долевого строительства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего счета от Застройщика.
3.4. В случае нарушения Дольщиком срока приемки Объекта долевого строительства от Застройщика Дольщик уплачивает Застройщику пеню в размере, предусмотренном Федеральным законом № 214-ФЗ.
3.5. Дольщик не имеет права на односторонний отказ от исполнения Договора во внесудебном порядке, если Застройщик надлежащим образом исполняет свои обязательства и соответствует предусмотренным требованиям.
В случае нарушения предусмотренного Договором срока передачи Дольщику Объекта долевого строительства вследствие уклонения Дольщика от подписания передаточного акта Застройщик освобождается от уплаты неустойки (пени) при условии надлежащего исполнения своих обязательств по договору участия в долевом строительстве. 
3.6. В случае необходимости нотариального оформления документов по Объекту долевого строительства, указанное оформление производится за счет средств Дольщика.

4. Передача Объекта долевого строительства
4.1. Передача Объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его Дольщиком осуществляются по подписываемым Сторонами передаточному акту или иному документу о передаче Объекта долевого строительства. 
В передаточном акте или ином документе о передаче Объекта долевого строительства указываются дата передачи, основные характеристики жилого помещения или нежилого помещения, являющихся объектом долевого строительства, а также иная информация по усмотрению сторон. 
К передаточному акту или иному документу о передаче Объекта долевого строительства прилагается инструкция по эксплуатации объекта долевого строительства, которая является неотъемлемой частью передаточного акта или иного документа о передаче Объекта долевого строительства.
4.2. Передача Объекта долевого строительства осуществляется не ранее получения в установленном порядке разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
4.3. Договором Стороны предусмотрели, что досрочное исполнение Застройщиком обязательства по передаче Объекта долевого строительства допускается, при условии, что Дольщиком исполнены обязательства по оплате в полном объеме.
4.4. Застройщик не менее чем за 1 (один) месяц до наступления установленного Договором срока передачи объекта долевого строительства или в случае, если Договором предусмотрен срок начала передачи и принятия объекта долевого строительства, не менее чем за четырнадцать рабочих дней до наступления срока начала передачи и принятия обязан направить участнику долевого строительства сообщение о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче, а также предупредить участника долевого строительства о необходимости принятия объекта долевого строительства и о последствиях бездействия участника долевого строительства, предусмотренных  ч. 6 ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ.
Сообщение может быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по указанному Дольщику в Договоре почтовому адресу или вручено Дольщику лично под расписку. 
В соответствии с подп. «б» п. 1 Постановления Правительства РФ от 29.12.2023  № 2380 «Об установлении особенностей передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства» до 31.12.2026 включительно, а в случае продления сроков действия указанного Постановления до даты, указанной в Постановлении, сообщение о завершении строительства, составленное в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью лица, уполномоченного действовать от имени застройщика, может быть направлено участнику долевого строительства по адресу электронной почты, указанному в договоре или иным способом, указанным в договоре, а именно: посредством смс-сообщения, сообщения  в мессенджере (в т.ч., но не ограничиваясь, MAX) или по номеру телефона, указанному в Договоре. 
4.5. Дольщик, получивший сообщение Застройщика о завершении строительства (создания) Объекта в соответствии с Договором и о готовности Объекта долевого строительства к передаче, обязан приступить к его принятию в течение 10 (десяти) дней со дня получения указанного сообщения, а именно: принять Объект долевого строительства по акту приема-передачи или отказаться от подписания акта приема-передачи с предоставлением мотивированного отказа Застройщику в письменной форме.
4.6. Дольщик обязан прибыть на приемку в назначенную Застройщиком дату и время и осуществить осмотр Объекта долевого строительства. В случае невозможности прибыть на приемку по уважительной причине Дольщик уведомляет Застройщика и представляет подтверждающие документы. При отсутствии Дольщика на приемке и не предоставлении документов, подтверждающих уважительную причину неявки, Застройщик в одностороннем порядке составляет акт о неявке. 
При отсутствии у Дольщика замечаний он подписывает акт приема-передачи.
При наличии у Дольщика замечаний стороны фиксируют данные замечания в дефектном акте с указанием срока для их устранения и срока повторного осмотра Дольщиком Объекта долевого строительства.
После исправления указанных замечаний или осуществления других действий сторон, направленных на устранение замечаний, стороны фиксируют в дефектном акте (с указанием даты) факт снятия всех замечаний. 
После подписания дефектного акта со снятием всех замечаний Дольщик подписывает акт приема- передачи Объекта долевого строительства. 
Участник долевого строительства до подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства вправе потребовать от застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие объекта долевого строительства требованиям, указанным в ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 214-ФЗ и отказаться от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства до исполнения застройщиком обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 214-ФЗ.
Если иное не установлено договором, при уклонении участника долевого строительства от принятия объекта долевого строительства в предусмотренный ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ срок или при отказе участника долевого строительства от принятия объекта долевого строительства (за исключением случая, указанного в ч. 5 ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ) застройщик по истечении 2 (двух) месяцев со дня, предусмотренного Договором для передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства, вправе составить односторонний акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства (за исключением случая досрочной передачи объекта долевого строительства, указанного в ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ.
При этом риск случайной гибели объекта долевого строительства признается перешедшим к участнику долевого строительства со дня составления предусмотренных настоящей частью одностороннего акта или иного документа
о передаче объекта долевого строительства.
Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям Договора, требованиям проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.
При передаче объекта долевого строительства застройщик обязан передать участнику долевого строительства инструкцию по эксплуатации объекта долевого строительства, содержащую необходимую и достоверную информацию о правилах и об условиях эффективного и безопасного его использования, сроке службы объекта долевого строительства и входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий (далее - инструкция по эксплуатации объекта долевого строительства).
В случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 214-ФЗ обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, если иное не установлено Договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика:
1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения цены договора;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
4.7. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен Договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 214-ФЗ.
В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки (за исключением случая, установленного ч. 2.1 ст. 6 Федерального закона № 214-ФЗ. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. 
В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства вследствие уклонения участника долевого строительства от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства застройщик освобождается от уплаты участнику долевого строительства неустойки (пени) при условии надлежащего исполнения застройщиком своих обязательств по такому Договору.
5. Цена и порядок расчетов по договору.
5.1. Цена Договора – размер денежных средств, подлежащих уплате Дольщиком Застройщику для строительства (создания) Объекта долевого строительства. 
Цена Договора составляет _____ (_____) руб. 00 коп., исходя из стоимости 1 кв.м. Объекта долевого строительства в размере _____(_____) руб. 00 коп. 
НДС не облагается в соответствии с подпунктами 22, 23.1. пункта 3 статьи 149 НК РФ.
Цена Договора, указанная в п. 5.1 Договора, является фиксированной и может быть пересмотрена только в случаях, прямо установленных Федеральным законом № 214-ФЗ.  
5.2. Оплата цены Договора производится Дольщиком путем внесения денежных средств в счет уплаты цены Договора участия в долевом строительстве на эскроу-счет, открываемый в ПАО Сбербанк (Эскроу-агент) для учета и блокирования денежных средств, полученных Эскроу-агентом от являющегося владельцем счета Дольщика (Депонента) в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, в целях их дальнейшего перечисления Застройщику (Бенефициару) при возникновении условий, предусмотренных Федеральным законом №214-ФЗ и Договором счета эскроу, заключенным между Бенефициаром, Депонентом и Эскроу-агентом.
5.3. Эскроу-агент: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (сокращенное наименование ПАО Сбербанк), место нахождения: город Москва, адрес: 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19; адрес электронной почты: Escrow_Sberbank@sberbank.ru, номер телефона: 900– для мобильных, 8 (800) 555 55 50 – для мобильных и городских.
5.4.  Депонент: Дольщик – _____
5.5.  Бенефициар: ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СК СОЮЗ».
5.6.  Депонируемая сумма: _____ (_____) руб. _____ коп.
5.7.  Срок внесения Депонентом Депонируемой суммы на счет эскроу – не позднее ______
Срок условного депонирования денежных средств – до _________ 2029 года.
5.8.  В случае нарушения сроков внесения платежей Дольщик уплачивает Застройщику пени в размере, предусмотренном законодательством РФ.
5.9. Оплата цены Договора производится посредством безналичных расчетов в соответствии с законодательством РФ. При использовании безналичной формы расчетов оплата цены Договора осуществляется путем перечисления денежных средств на открытый в уполномоченном банке, указанном в п. 5.3. Договора, счет эскроу. 
5.10. В указанную сумму включена стоимость строительства Объекта долевого строительства, стоимость строительства общего имущества, предназначенного для обслуживания и использования Объекта, в т.ч. стоимость подготовки исходных данных и технической документации, строительства коммуникаций и других инженерных сооружений, стоимость подготовки площадки строительства, благоустройства прилегающей территории, стоимость природоохранных и иных необходимых работ, расходы на строительство инженерной и социальной инфраструктуры, расходы на выполнение технических условий, оплата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, прочие расходы Застройщика, связанные с возведением Объекта.
5.11. Уплата цены Договора производится после государственной регистрации Договора путем внесения платежей единовременно или в установленный Договором период. 
Оплата цены Договора производится Дольщиком любым не запрещенным законом способом, в т.ч. может производиться зачетом взаимных встречных требований.
5.12. В случае отклонения фактической площади передаваемого Объекта долевого строительства по данным Специализированной организации (БТИ) от соответствующей проектной площади, указанной в п. 1.1. Договора, более чем на 0,5 кв.м.  (ноль целых пять десятых квадратных метра), Стороны осуществляют возврат/доплату денежных средств, исходя из стоимости 1 (одного) квадратного метра, указанного в п.5.1. Договора. 
При этом Стороны установили, что возврат/доплата производятся за квадратные метры, превышающие установленный настоящим пунктом 0,5 кв.м. (ноль целых пять десятых квадратных метра) и осуществляется Дольщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после уведомления его Застройщиком, путем перечисления денежных средств на счет эскроу, а если указанный счет к этому моменту будет закрыт, то на расчетный счет Застройщика, указанный в уведомлении.
В случае возврата части суммы цены Договора по перерасчету, Застройщик производит возврат денежных средств в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Дольщика заявления в письменной форме на возврат денежных средств с обязательным указанием реквизитов для перечисления денежных средств, но в любом случае не ранее подписания акта приема-передачи Объекта долевого строительства. 
В случае доплаты цены Договора по перерасчету Дольщик производит такую доплату до подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта долевого строительства.
Оформление дополнительного соглашения об изменении цены Договора в данном случае не требуется.
5.13. Дольщик вправе производить оплату по Договору ранее сроков, установленных п. 5.7.
5.14. Справка о полной оплате стоимости Объекта долевого строительства выдается Дольщику только после полной оплаты последним цены Договора в полном объеме, в порядке, предусмотренном Договором.
5.15. В случае возврата Застройщиком Дольщику денежных средств днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Застройщика или день зачисления денежных средств на депозит нотариуса по месту нахождения Застройщика.	
5.16. Уплата цены Договора производится в полном объеме в срок, указанный в п.5.7. Договора.
Любое изменение порядка оплаты, за исключением п.5.13. Договора, возможно только по соглашению Сторон, о чем заключается соответствующее дополнительное соглашение между Сторонами. 

6. Дополнительные условия
6.1. Регистрация Договора и изменений к нему оплачивается Сторонами пропорционально согласно НК РФ. 
6.2. Перепланировку, переустройство Объекта долевого строительства Дольщик вправе производить только после государственной регистрации права собственности на Объект долевого строительства. 
6.3. Уступка Дольщиком прав требований по Договору допускается только после уплаты ими цены Договора Застройщику в полном объеме в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, ч. 1 ст. 11 Федерального закона
№  214-ФЗ.
Уступка прав требования по Договору Дольщиком допускается только при условии соответствующего письменного согласия Застройщика  согласно норм п. 2 ст. 391 Гражданским кодексом РФ, ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ.
Уступка Дольщиком прав требований по Договору допускается с момента государственной регистрации Договора до момента подписания Сторонами передаточного акта или иного Документа о передаче Объекта долевого строительства (ч. 2 ст. 11 Федерального закона №  214-ФЗ).
Договор уступки прав требований по настоящему договору должен быть зарегистрирован в порядке, который установлен для регистрации договоров участия в долевом строительстве.
Договор уступки права оформляется силами и за счет Дольщика, должен быть подписан в 3 (трех) экземплярах, один из которых предоставляется Застройщику.
После государственной регистрации Договора уступки права требования по Договору, Дольщик обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента государственной регистрации предоставить экземпляр зарегистрированного договора уступки прав требований Застройщику.
6.4. В силу ч. 10 ст. 15.5 Федерального закона №  214-ФЗ в случае уступки Дольщиком, являющимся владельцем счета эскроу, прав требований по Договору участия в долевом строительстве или перехода таких прав требований по иным основаниям, к новому Дольщику по такому договору переходят все права и обязанности по договору счета эскроу, заключенному прежним участником долевого строительства. 
6.5. Право собственности на Объект долевого строительства возникает у Дольщика с момента государственной регистрации указанного права в установленном действующим законодательством порядке. 
После осуществления государственного кадастрового учета объекта и передачи его Дольщику Застройщик в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня подписания передаточного акта, одностороннего акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства с Дольщиком обязан направить в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации права собственности Дольщика на такой объект в электронной форме. 
В таком случае Застройщик:
1) осуществляет перевод передаточного акта, одностороннего акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства в форме документа на бумажном носителе в форму электронного образа документа путем его сканирования и заверяет его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени Застройщика. Электронный образ передаточного акта, одностороннего акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе. Изготовление указанного электронного образа документа осуществляется без взимания платы с Дольщика. В случае, если передаточный акт, односторонний акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства составлен в электронной форме и подписан его сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью, его перевод в форму электронного образа документа Застройщиком не осуществляется; 
2) в заявлении о государственной регистрации права собственности Дольщика на объект долевого строительства указывает сведения о Дольщике в соответствии с договором участия в долевом строительстве (договором об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве и прав участника долевого строительства на объект долевого строительства) и (или) передаточным актом, односторонним актом или иным документом о передаче объекта долевого строительства с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии таких сведений у Застройщика); 
3) после государственной регистрации права собственности Дольщика на объект долевого строительства обязан передать собственнику выданную в целях удостоверения проведения государственной регистрации права собственности участника долевого строительства на объект долевого строительства выписку из Единого государственного реестра недвижимости; 
4) осуществляет указанные действия без оформления доверенности. 
6.5.1. Госпошлина за регистрацию права собственности на Объект долевого строительства оплачивается Участником долевого строительства.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Гарантийный срок для Объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого Объекта долевого строительства, составляет 3 (три) года.
Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, участнику долевого строительства, если иное не предусмотрено договором.
7.2. Дольщик вправе предъявить Застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством Объекта долевого строительства при условии, если такое качество выявлено в течение гарантийного срока.
7.3. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) Объекта долевого строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального износа такого Объекта долевого строительства или его частей, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований к процессу его эксплуатации, либо вследствие ненадлежащего его ремонта, проведенного самим Дольщиком или привлеченными им третьими лицами.
7.4. Гарантийный срок, установленный в п. 7.1. Договора, распространяется на несущие конструкции здания. 
На элементы внутренней отделки гарантийный срок устанавливается в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов (паспортов, сертификатов, ГОСТов, СНиПов и т.п.) и составляет 1 (один) год с момента подписания акта приемки-передачи объекта долевого строительства. На фурнитуру светопрозрачных и дверных конструкций и их регулировку Договором устанавливается гарантийный срок 1 (один) год при условии их надлежащей эксплуатации и обслуживания участником долевого строительства.    
Гарантийный срок материалов, оборудования и комплектующих предметов Объекта долевого строительства, на которые гарантийный срок установлен их изготовителем, соответствует гарантийному сроку, установленному изготовителем, и начинает исчисляться с момента, установленного изготовителем.
7.5. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав объекта долевого строительства, составляет 3 (три) года. 
Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания Застройщиком первого передаточного акта или иного документа о передаче любого объекта долевого строительства, расположенного в Объекте.
7.6. В случае обнаружения Дольщиком недостатков Объекта долевого строительства, Дольщик имеет право на безвозмездное устранение недостатков за счет Застройщика.
Стороны Договора признают, что незначительные недостатки Объекта долевого строительства (мелкие сколы и царапины на стенах, полу и потолке, окнах, подоконниках, дверях и дверных наличниках, трещины, возникающие по определенным причинам на поверхностях железобетонных стен и плит перекрытий при нормальной эксплуатации здания, помещений и т.д.) не являются дефектами, поскольку их наличие допускается Сторонами,  и не являются препятствием для использования Объекта долевого строительства Дольщиком и не могут быть основанием для отказа Дольщика от принятия Объекта долевого строительства и подписания акта приема-передачи Объекта долевого строительства.
7.7. При выявлении дефекта Дольщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Застройщику письменное сообщение. В сообщении должно содержаться описание гарантийного случая.
[bookmark: _Ref183593391]7.8. Если того требует характер дефекта, то представитель Застройщика должен прибыть для установления причины дефекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения сообщения от Дольщика.
 После прибытия представитель Застройщика проводит обследование, и Стороны составляют акт обследования, в котором отражается характер дефекта, его причина и разумные сроки устранения, если ответственность за дефект несет Застройщик.
7.9. Если дефект может привести к ухудшению качества Объекта долевого строительства или Объекта, то Дольщик обязан немедленно письменно сообщить об этом Застройщику. 
При отсутствии такого сообщения риск такого ухудшения несет Дольщик.
7.10. Все обнаруженные в течение гарантийного срока недостатки, которые не могли быть выявлены при осмотре квартиры и подписании передаточного акта, должны быть устранены Застройщиком самостоятельно или с привлечением иных лиц в 60-дневный срок с момента уведомления его Дольщиком об этих недостатках.

8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Со Стороны Договора, не исполнившей своих обязательств по Договору или ненадлежаще исполнившей свои обязательства по Договору, не могут быть взысканы неустойки (штрафы, пени), проценты, не предусмотренные Федеральным законом 214-ФЗ.
8.2. В случае наступления обстоятельств, не зависящих от воли Сторон (форс-мажор), вызванных прямо или косвенно наводнением, пожаром, землетрясением, эпидемией, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных и/или муниципальных органов, или какими-либо другими постановлениями, административными или правительственными ограничениями, оказывающими влияние на выполнение обязательств Сторонами по Договору, или иными обстоятельствами, вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств. 
8.3. Обе Стороны должны немедленно известить друг друга о начале и окончании форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по Договору. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа, либо Уральской Торгово-промышленной палаты. 
В этом случае Сторона освобождается от ответственности по Договору.
8.4. В случае нарушения установленного Договором срока внесения платежа Дольщик уплачивает Застройщику неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
Сумма следующего платежа состоит из суммы неустойки и последующей части долевого взноса.
8.5. В случае, если в соответствии с Договором уплата цены Договора должна производиться участником долевого строительства путем внесения платежей в предусмотренный договором период, систематическое нарушение участником долевого строительства сроков внесения платежей, то есть нарушение срока внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати месяцев или просрочка внесения платежа в течение более чем два месяца, является основанием для одностороннего отказа застройщика от исполнения договора в порядке, предусмотренном
ст. 9 Федерального закона № 214-ФЗ. 
8.6. В случае нарушения предусмотренного Договором срока передачи Дольщику Объекта долевого строительства Застройщик уплачивает Дольщику неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены Договора за каждый день просрочки. Если Дольщиком являются граждане, предусмотренная настоящей частью неустойка уплачивается Застройщиком в двойном размере.
9. Расторжение договора
9.1. Если в соответствии с Договором уплата цены Договора должна производиться Дольщиком путем единовременного внесения платежа, просрочка внесения платежа в полном объеме в течение более чем 2 (два) месяца является основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора Застройщиком. 
9.2. В случае, если в соответствии с Договором уплата цены Договора должна производиться Дольщиком путем внесения платежей в предусмотренный Договором период, систематическое нарушение Дольщиком сроков внесения платежей в полном объеме в соответствии с графиком оплаты цены Договора, то есть нарушение срока  внесения платежа в полном объеме в соответствии с графиком оплаты Цены договора более чем 3 (три) раза в течение 12 (двенадцати) месяцев или просрочка внесения платежа в течение более чем 2 (два) месяца, является основанием для одностороннего отказа от исполнения  Договора Застройщиком.
9.3. В случае наличия оснований, предусмотренных п.п.9.1. и 9.2. Договора, для одностороннего отказа Застройщика от исполнения Договора, Застройщик вправе расторгнуть Договор через 30 (тридцать) дней после направления в письменной форме Дольщику предупреждения о необходимости погашения им задолженности по уплате Цены договора и о последствиях неисполнения такого требования. 
При неисполнении Дольщиком такого требования, Застройщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 
В случае одностороннего отказа Застройщика от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым со дня направления Застройщиком Дольщику уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Указанное уведомление должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения.
9.4. В случае расторжения  или одностороннего отказа  одной из сторон от исполнения настоящего договора, возврат денежных средств, уплаченных Дольщиком по настоящему договору, осуществляется Банком  в порядке, предусмотренном Общими и Индивидуальными условиями счета эскроу, размещенными на сайте https://www.sberbank.ru и в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ. 
9.5. При расторжении Договора по любым основаниям, если Дольщиком привлекались заемные средства для оплаты цены Договора, Дольщик обязуется совершить все необходимые действия и предоставить (в том числе в уполномоченные органы) предусмотренные законом документы для снятия соответствующего обременения, установленного в пользу финансовой организации или иного займодавца (ипотека), в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора или в такой же срок после расторжения Договора по иным основаниям.
9.6. При расторжении Договора по любым основаниям, если Дольщиком является несовершеннолетний, лицо, действующее, в соответствии с настоящим договором, в интересах несовершеннолетнего, обязано получить письменное согласие органа опеки и попечительства на расторжение Договора и предоставить его Застройщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора или в такой же срок после расторжения Договора по иным основаниям.
9.7. При расторжении Договора по любым основаниям, если оплата цены (части цены) Договора производилась средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала или в рамках реализации иных жилищных программ (сертификатов), Застройщик возвращает Дольщику денежные средства, уплаченные им в счет Цены договора, за вычетом средств (части средств) материнского (семейного) капитала или полученных в рамках реализации иных жилищных программ (сертификатов). 
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала или полученные в рамках реализации иных жилищных программ (сертификатов) подлежат возврату в соответствующий орган / организацию / учреждение, перечислившие Застройщику данные денежные средства.
9.8. Если расторжение настоящего договора производится по инициативе Дольщика, Дольщик обязуется: 
а) произвести Застройщику компенсацию  расходов по оплате государственной пошлины в связи с регистрацией Договора и в связи с его расторжением, осуществлением такой оплаты, а также расходов, понесенных Застройщиком в связи с ведением переговоров, подготовкой и подписанием документов, формированием пакета документов для государственной регистрации договора, сдачей документов на государственную регистрацию, получением после государственной регистрации, выдачей экземпляров документов Дольщику, и прочие расходы - в размере 10 000 (десять тысяч) руб.; 
б) компенсировать Застройщику затраты, связанные с возвратом Дольщику денежных средств в связи с расторжением Договора (в том числе, но не ограничиваясь, комиссия банка в связи с перечислением денежных средств, исходя из тарифов, установленных банком; оплата услуг нотариуса, связанных с внесением денежных средств на депозит и прочее).
10. Условия привлечения средств Дольщика.
10.1. В связи с тем, что Договор заключен с условием привлечения Застройщиком денежных средств Дольщика в случае размещения таких средств на счетах эскроу, требования об обеспечении исполнения обязательств Застройщика по договору, предусмотренные статьями 12.1, 13 – 15 Федерального закона № 214-ФЗ не применяются
(ч. 4 ст. 15.4 Федерального закона № 214-ФЗ).  
 


11. Заключительные положения
11.1. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему, за исключением случаев расторжения Договора в установленном законом порядке.
Расходы по регистрации Договора распределяются между Дольщиком и Застройщиком согласно законодательства РФ.
Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора, Дольщиком не будут предприняты действия по регистрации Договора, в том числе действия, указанные выше в настоящем пункте, он считается расторгнутым по истечении 7 (семи) рабочих дней с момента его подписания Сторонами.
11.2. Договор может быть расторгнут только по взаимному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Договором и законом.
11.3. Дольщик обязуется в случае изменения реквизитов, указанных в Договоре, в течение 5 (пяти) дней с момента их изменения, уведомить об этом Застройщика. 
В противном случае все письма, уведомления и сообщения, направленные Застройщиком Дольщику, считаются отправленными по надлежащему почтовому адресу, адресу электронной почты, номеру телефона.
11.4. Стороны обязуются хранить в тайне конфиденциальную информацию, представленную каждой из Сторон в связи с настоящим договором, не раскрывать и не разглашать факты и информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора.	
11.5. Застройщик имеет право осуществлять все действия (операции) с персональными данными Дольщика, полученными при заключении и исполнении Договора, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в случаях, предусмотренных действующим законодательством), блокирование, уничтожение. Застройщик вправе обрабатывать персональные данные Дольщика посредством включения их в списки и внесения в электронные базы данных Застройщика.
Персональные данные Дольщика предоставляются в целях исполнения Договора, а также в целях информирования Дольщика в том числе о других продуктах и услугах Застройщика. 
Согласие предоставляется с момента подписания Дольщиком Договора на весь срок его действия без оформления дополнительных документов. Дольщик не возражает против получения информационных сообщений от Застройщика на указанный им адрес электронной почты и/или мобильный телефон. 
11.6. Если Дольщиком является коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, то условие о процентах по денежным обязательствам, установленное ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, не применяется к отношениям Сторон по настоящему договору, а также по другим документам, подписанным при исполнении Договора, в связи с ним или на его основании.
11.7.  Застройщик довел до сведения Дольщика, что при регистрации Объекта долевого строительства площадь Объекта указывается без учета летних помещений, балконов, веранд, террас, лоджий, на основании данных, предоставленных Бюро технической инвентаризации (БТИ).
11.8. Договор может быть подписан уполномоченными представителями Сторон собственноручно, либо с использованием квалифицированного сертификата электронной подписи (далее - ЭП), созданного и выданного удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день его выдачи.
11.9. Договор, подписанный с использованием вышеуказанной ЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору.
11.10. В случае оспаривания любой из Сторон действительности ЭП, такая ЭП признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в законную силу, не будет установлено иное.
11.11. Договор составлен в письменной форме.
11.12. В случае подписания Договора собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон настоящий Договор оформляется в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один для Дольщика, один - для Застройщика.
11.13. Любые приложения, изменения и дополнения к Договору действительны и являются неотъемлемой частью Договора при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон собственноручно либо с использованием ЭП и зарегистрированы в установленном порядке. Исключение составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются действительными при наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны.
11.14. Стороны прямо договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с использованием ЭП, не является препятствием для подписания дополнительных соглашений к договору собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.
Договор должен читаться как единое целое и его условия толковаться соответственно. Вышеперечисленные документы должны рассматриваться как взаимодополняющие и взаимопоясняющие, однако, в случае возникновения неясностей или противоречий положения Договора всегда будут превалировать над иными документами.
11.15. Дольщик обязуется своевременно, т.е. в срок до 5 (пяти) дней в письменном виде уведомить Застройщика о любых изменениях своих данных, указанных в разделе 15 Договора, в том числе изменении фамилии, места жительства, замене паспорта и иных данных. 
Существенные изменения и дополнения к Договору (предусмотренные законодательством в п.4 ст.4 Федерального закона № 214-ФЗ) действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами, оформлены в виде дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора, и зарегистрированы в установленном законом порядке.
11.16. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.






12. Соглашение об использовании факсимильного воспроизведения подписей.
12.1. Стороны допускают использование (факсимиле) уполномоченных на заключение сделок лиц с помощью средств механического или иного копирования, а также использовать факсимиле на иных необходимых документах, являющихся обязательными и необходимыми при заключении настоящего договора. 
12.2. Настоящим пунктом стороны согласовывают использование факсимиле и обязуются настоящий договор подписать подлинными подписями сторон настоящего договора.
12.3. После согласования указанного пункта, факсимильная подпись уполномоченных лиц будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица.

13. Приложения:
13.1. Приложение №1 – Схема расположения объекта долевого строительства на этаже.
13.2. Приложение №2 - Характеристика Объекта долевого строительства. 
13.3. Приложение №3 - Уровень отделки Помещения.

14. Юридические адреса и реквизиты сторон

Застройщик

	Наименование предприятия
	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СК СОЮЗ»

	Сокращенное наименование 
	ООО СЗ «СК СОЮЗ»

	ИНН/КПП
	6678004243/КПП 665801001

	ОГРН
	1116678004178

	Юридический адрес
	620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Волшебный, д. 3

	Почтовый адрес
	620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Волшебный, д. 3

	Расчетный счет 
	40702810067170012419

	Банк получателя
	Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО СБЕРБАНК  

	Корреспондентский счет
	30101810800000000651

	БИК 
	БИК 047102651




Директор ________________________________ /Енин И.В./ 
м.п.                                                         

Дольщик

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




___________________________________________ /

















Приложение № 1
к договору участия в долевом строительстве
 № Щ-_______

Схема расположения объекта долевого строительства на этаже.





Застройщик:						 Дольщик:

           _________________/Енин И.В../			                                              ______________/






Приложение № 2
к договору участия в долевом строительстве
 № Щ-_____


Характеристика Объекта долевого строительства.

	Секция
	Этаж
	Номер помещения
	Назначение помещения
	Общая (проектная) площадь 

	
	
	
	
	













              Застройщик:					                     Дольщик:

              _________________/Енин И.В./			                    _____________________ /



















Приложение № 3
к договору участия в долевом строительстве
 № Щ-_______.

Уровень отделки и основные характеристики квартиры и мест общего пользования в доме, описание инженерных сетей, основные характеристики многоквартирного дома. 

Застройщик:						 Дольщик:

           _________________/Енин И.В./			                                              ______________/
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